开工公示

为提高项目安排资金透明度，便于人民群众监督，提高群众的知情权、参与权和监督权，现将拓家硷村生产道路维修项目有关事宜公示如下：

项目名称：拓家硷村生产道路维修项目

资金规模（预算总投资）：30150.00元

项目实施地点：拓家硷村

项目建设内容： 拓家硷村生产道路维修项目，机械挖倒土方、机械回填压实土方、坑洼修补。（详见预算）。

预期绩效目标：提升村民出行效率，方便生产生活，产权属村集体所有。

建设单位：拓家硷村经济合作社

项目施工单位：佳县兴正元建筑劳务工程部

公示期限：2025年10月4日至2025年10月11日

监督受理单位：佳县乌镇人民政府

监督举报电话：0912-6910011

拓家硷村经济合作社

2025年10月4日

合同书

甲方：佳县刘家山乡拓家硷村经济合作社

乙方：佳县兴正元建筑劳务工程部

为了保质保量、如期完成佳县乌镇拓家硷村生产道路维修项目任务，经甲乙双方协商，达成如下合同条款：

一、工程建设内容：佳县乌镇拓家硷村生产道路维修项目

二、工程地点：佳县乌镇拓家硷村

- 三、合同金额（大写）：贰万玖仟叁佰元整（小写）¥：29300.00元。本合同采用综合单价合同，乙方未经建设单位同意不得擅自变更工程量。

- 四、工程款支付：该工程由乙方垫资实施，施工完成后，通知甲方对工程进行验收，经验收合格后，甲方向乙方一次性支付工程款。

- 五、工程质量：乙方必须严格按照甲方的要求施工，确保工程质量符合国家验收规范标准。乙方保证工程在竣工验收之日起一年内工程质量不出现任何问题（除自然灾害和人为破坏），如出现任何工程质量上的问题，乙方进行无偿的维修维护，确保工程质量在一年内无任何问题。

- 六、工期要求：自 2025 年10月12日开工至 2025年

- 10月 20日竣工，总工期8天。乙方未能按合同工期完成全部工程，属乙方违约，甲方将按工期每延长一天，扣除违约金500元。该违约金甲方将在工程款支付中扣除。

- 七、工程监督：为了保证工程质量，乙方必须接受甲方项目监督小组人员的监督检查，并及时向甲方的监督小组工作人员汇报工程进度。

- 八、违约责任：甲、乙双方必须信守合同，各负其责，保证工程顺利进行，不得反悔，谁违约，谁负责另一方的全部经济损失。

- 九、安全责任：乙方应高度重视安全生产，坚决杜绝人身伤亡事故发生。如发生安全生产事故，乙方应全力抢救。甲方将视情节轻重追究有关人员的责任，由此所产生的一切经济损失，由乙方自负，甲方概不负责。

- 本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执一份，报账一份，从签字之日起生效。

- 甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

- 甲方负责人（签字）：          乙方负责人（签字）：

- 2025年10月12日

安全生产责任书

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，加强对工程安全生产的监督管理，明确并夯实安全生产工作的职责，防止并遏制重特大事故的发生，确保工程安全和人民的生命财产安全，特签订工程安全生产责任书。具体如下：

一、出包方有监督管理工程安全生产的责任和义务。出包方必须首先成立安全领导小组、明确分工，否则不得出包和开工建设。

二、承包方必须办理《安全生产许可证》，成立安全生产领导小组、明确分工，未经上级主管部门和政府批准不得开工建设。

三、发现安全隐患，出包方安全领导小组必须让承包方停工整改，待整改后无隐患方可施工，否则后果自负。

四、本责任书承包方负工程安全第一责任，施工期间发生的一切安全事故由承包方负责承担。

五、本责任书一式两份，出包方、承包方各执一份。

六、责任书时限：2025年10月12日至2025年10月20日

工程出包方（章）：              工程承包方（章）：

负责人（签字）：                负责人（签字）：

2025年10月12日

开工申请

致：佳县刘家山乡拓家硷村经济合作社

根据合同约定，我方于2025年10月12日承包的佳县乌镇拓家硷村生产道路维修项目各项准备工作已完成，施工管理、主要技术人员及工人均已到位，施工机械及施工所用材料已经全部进场，各方工作均已协调好，具备开工条件，现申请开工。

承包单位：佳县兴正元建筑劳务工程部

2025年10月12日

竣工报告

致：佳县刘家山乡拓家硷村经济合作社

由我公司承建的佳县乌镇拓家硷村生产道路维修项目，经本公司施工人员的精心管理，在建设单位及镇政府的积极支持和配合下，于2025年10月20日在保质保量的情况顺利完工，具备验收条件，望贵单位及早验收为盼。

特此报告!

承包单位：佳县兴正元建筑劳务工程部

时间：2025年10月20日

竣工公示

为提高项目安排资金透明度，便于人民群众监督，提高群众的知情权、参与权和监督权，现将拓家硷村生产道路维修项目有关事宜公示如下：

项目名称：拓家硷村生产道路维修项目

资金规模（总投资）：29300.00元

项目实施地点：拓家硷村

项目建设内容：生产道路维修项目，机械挖倒土方、机械回填压实土方、坑洼修补。（详见预算）。

项目施工时间：2025年10月12日至2025年10月20日

预期绩效目标：提升村民出行效率，方便生产生活，产权属村集体所有。

建设单位：拓家硷村经济合作社

项目施工单位：佳县兴正元建筑劳务工程部

公示期限：2025年10月20日至2025年10月27日

监督受理单位：佳县乌镇人民政府

监督举报电话：0912-6910011

拓家硷村经济合作社

2025年10月20日