拓家硷村生产道路维修报账会议记录

会议时间： 2026年5月10

会议地点： 拓家硷村村委会会议室

会议主题： 生产道路报账结算事宜

主 持 人： 拓化龙

记 录 人： 闫保利

参会人员：

拓化龙、高蓉蓉、王鑫鑫、闫保利、高静

拓化龙发言： 为解决村内生产道路坑洼积水、路基破损、通行受阻问题，保障村民农业生产、农机作业及日常出行安全，我村前期组织实施了村内生产道路维修整治工程。目前该工程已全部施工完毕，经实地自查验收，工程质量合格、施工内容与申报项目一致，所有施工票据、清单、验收资料齐全规范。召开此次会议，大家发表意见。

高蓉蓉发言：本次拓家硷村生产道路维修工程，主要对村内田间生产主干道、产业路破损路段进行平整修补、路基夯实、边沟清理、路面铺垫、杂物清运等整治工作。同意支付款项。

王鑫鑫发言：工程完工后，现场实地验收，核对施工范围、施工工程量及工程质量。经核查，本次道路维修工程质量达标、符合施工标准、满足生产通行需求，验收合格，同意报账结算。

闫保利发言： 工程总费用： 共计人民币29300元（大写：_贰万玖仟叁佰元整）。机械租赁费用、人工务工费用、垃圾清运及现场整理费用等。票据真实有效、手续齐全、明细清晰，票据金额与实际施工工程量完全匹配，符合村级财务报账要求，同意支付款项。

高静发言：同意支付款项。