佳县乌镇拓家硷村生产道路维修项目专题会议记录

会议时间：    年      月     日

会议地点：村委会会议室

主 持 人：拓化龙

记 录 人：闫保利

参会人员：拓化龙、高蓉蓉、王鑫鑫、高静、闫保利

会议议题： 研究拓家硷村生产道路维修整治项目实施相关事宜，包括项目必要性、施工方案、资金来源、质量监管、验收流程等内容。

拓化龙发言： 拓家硷村现有生产道路因建成时间较长，部分路段出现路面破损、路基沉降、排水不畅等问题，雨天泥泞难行，晴天扬尘严重，直接影响村民日常出行和农产品运输，制约农业生产发展。为保障村民生产生活便利，改善农村基础设施条件，拟实施本次生产道路维修整治项目。路面破损修补、路基加固、边沟清理、排水设施维修、路面平整及养护等工期计划：自    年    月   日至     年    月    日，工期     天，施工期间将合理安排作业时间，减少对村民出行的影响。

高蓉蓉发言：本次项目合同总价款：人民币29300元（含税）。 支付方式：工程竣工验收合格后，凭正规发票一次性支付全部款项。

王鑫鑫发言：参会人员就工程质量、安全管理进行讨论并形成意见：- 施工方需严格按照施工规范和技术标准施工，确保工程质量符合要求，施工过程中接受村“两委”和村务监督委员会全程监督。

- 施工期间必须落实安全生产措施，设置安全警示标志，做好施工人员安全防护，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，由施工方承担全部责任。

- 工程完工后，由村“两委”、村务监督委员会、村民代表共同参与验收，验收合格后方可交付使用，质保期内出现质量问题由施工方负责无偿维修。

5. 村民意见征集与讨论

参会村民代表就项目实施提出意见：- 希望施工方加快进度，尽量避开农忙时段施工，减少对农业生产的影响。

- 施工过程中注意保护道路周边的农田、果树等，避免造成损坏。

- 工程完工后及时清理施工垃圾，恢复道路两侧环境整洁。

施工方现场回应，将充分采纳村民意见，优化施工安排，文明施工，保障村民利益。

三、会议决议

经参会人员充分讨论，一致同意以下事项：

1. 同意实施佳县乌镇拓家硷村生产道路维修整治项目，由佳县兴正元建筑劳务工程部负责施工，施工内容及工期按本次会议确定的方案执行。

2. 同意项目资金使用计划，资金从村集体资金/上级转移支付资金中列支，严格按照财务流程支付，确保资金合规使用。

3. 成立项目质量监督小组，由XXX（村主任）任组长，XXX、XXX（村务监督委员会成员、村民代表）为成员，全程监督工程质量、进度和安全。

4. 施工方需在施工前公示施工方案、工期安排及联系方式，接受村民监督；施工期间及时回应村民合理诉求，妥善解决施工中出现的问题。

5. 工程完工后，由村“两委”、村务监督委员会、村民代表共同组织验收，验收合格后办理付款手续，施工方需出具正规发票。

参会人员签字：

拓家硷村村民委员会（盖章）

年     月    日