拓家硷村自建房安全专项排查工作会议记录
 
时间：2026年X月X日
地点：村党群活动室
主持人：拓闫昌
参会：村两委、驻村工作队、村民组长、村级送水队骨干
记录人：XXX
 
一、会议内容
 
1. 传达镇级自建房安全排查相关工作安排，结合村内实际情况，村内现存老旧土窑、猪场地基裂缝、农户自建平房墙体开裂等各类安全隐患，计划分片开展入户摸排工作。
2. 划分多个排查片区，由村干部、村民组长分片对接对应农户，入户查看房屋墙体、地基、屋顶承重结构，对独居老人居住房屋、养殖配套附属用房可多加留意。
3. 梳理阶段性工作开展思路，入户排查时可现场拍摄照片登记隐患信息，逐步完善自建房安全管理台账；针对存在安全隐患的房屋，可上门劝导住户临时更换居住区域，整理相关情况后向镇住建、应急部门沟通报备。
4. 安排村级送水队伍同步配合排查工作，工作人员入户送水期间，可顺带查看沿线房屋状况，同步收集村民反映的房屋相关隐患诉求。
 
二、工作安排
 
1. 计划一周左右完成全村自建房首轮摸排走访，尽量覆盖多数农户房屋；
2. 针对排查发现的一般性隐患，向农户沟通修缮相关建议；隐患较为突出的房屋可摆放简易警示标识，后续持续跟进农户整改进度；
3. 汛期可增加房屋巡查频次，降雨天气可重点走访低洼地段、墙体开裂房屋的居住农户。
 
三、会议小结
 
参会人员开展排查工作时尽量贴合房屋实际状况，减少形式化流程，多关注群众住房安全情况，逐步处置各类房屋安全隐患，帮助村民降低居住过程中的安全风险。
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一、会议内容
 
1. 传达镇上自建房安全排查相关工作安排，结合本村现状，村内存在老旧土窑、猪场地基开裂、农户平房墙体破损等安全隐患，计划分片开展入户摸排工作。
2. 划分片区开展排查，村干部、村民组长分片对接农户，入户查看墙体、地基、屋顶承重结构，可多留意独居老人住房、养殖配套附属房屋。
3. 梳理排查相关工作思路，入户时可现场拍照留存、登记隐患信息，逐步完善自建房安全台账；对存在安全隐患的房屋，可劝导住户临时转移，整理情况后向镇住建、应急部门报备。
4. 安排村级送水队伍配合同步排查，入户送水途中可顺带查看沿路房屋状况，同步收集群众反映的房屋安全相关诉求。
 
二、工作安排
 
1. 计划一周前后完成全村自建房首轮摸排，尽量覆盖村内多数农户房屋；
2. 排查发现一般性隐患，可向农户沟通修缮建议；隐患相对突出的房屋，可摆放警示标识，后续持续跟进农户整改进度；
3. 汛期可适当增加房屋巡查频次，降雨时段可重点走访低洼区域、墙体开裂房屋住户。
 
三、会议小结
 
参会人员开展排查时尽量结合房屋实际情况，减少形式化流程，多关注村民住房安全，分步处置房屋各类隐患，帮助村民降低居住方面的安全风险。
